1. Phân rã Epic – Feature

1.1. Mục tiêu kinh doanh

| Mã | Mục tiêu |
| --- | --- |
| BG-01 | Vận hành tối thiểu 30 cửa hàng và 400 xe trong 6 tháng |
| BG-02 | Thời gian từ tìm xe đến đặt thành công dưới 5 phút |
| BG-03 | Tỷ lệ tranh chấp tình trạng xe khi trả dưới 3% |

1.2. Cấu trúc Epic – Feature

| Epic | Giá trị nghiệp vụ | Feature | FR bao phủ |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01: Tìm và đặt xe thuận tiện | Giúp khách tìm đúng xe, giảm thời gian đặt | FT-01: Tìm kiếm xe khả dụng | FR-11, FR-12, FR-14 |
|  |  | FT-02: Đặt xe và giữ chỗ | FR-16, FR-17, FR-18 |
| EP-02: Cửa hàng vận hành tin cậy | Giúp cửa hàng quản lý xe, tránh trùng đơn | FT-03: Quản lý xe và lịch thuê | FR-06, FR-08, FR-09 |
|  |  | FT-04: Xử lý đơn thuê | FR-19, FR-40 |
| EP-03: Giao nhận minh bạch | Lưu bằng chứng, giảm tranh chấp | FT-05: Ghi nhận bàn giao xe | FR-26, FR-27 |
|  |  | FT-06: Đối chiếu khi trả xe | FR-28, FR-29 |

Cấu trúc phân cấp để tạo trên Trello:

EP-01 · Tìm và đặt xe thuận tiện

FT-01 · Tìm kiếm xe khả dụng

US-01, US-02

FT-02 · Đặt xe và giữ chỗ

US-03, US-04

EP-02 · Cửa hàng vận hành tin cậy

FT-03 · Quản lý xe và lịch thuê

US-05, US-06

FT-04 · Xử lý đơn thuê

US-07, US-08

EP-03 · Giao nhận minh bạch

FT-05 · Ghi nhận bàn giao xe

US-09, US-10

FT-06 · Đối chiếu khi trả xe

US-11, US-12

Thiết lập Trello: Tạo bảng MotoGo – HoTen – Lop, gồm 4 list: Epic, Feature, Product Backlog, Sprint 1 Backlog. Dùng nhãn cấp độ Epic, Feature, User Story và nhãn ưu tiên Must, Should, Could, Won't.

Ảnh chụp màn hình bảng Trello thực tế cần chèn vào cuối hạng mục này.

2. Danh sách User Story

Danh sách gồm 12 story, bao phủ 5 module chức năng SRS: quản lý kho xe, tìm kiếm, đặt xe, giao nhận xe và thông báo.

| Mã | User Story | Feature | Truy vết |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe còn trống theo thành phố và thời gian để chọn xe phù hợp. | FT-01 | FR-11, BR-02, BR-06, BR-07 |
| US-02 | Là khách thuê, tôi muốn lọc xe theo loại và giá để chọn xe phù hợp ngân sách. | FT-01 | FR-12 |
| US-03 | Là khách thuê, tôi muốn đặt giữ chỗ xe trong 30 phút để có thời gian thanh toán cọc. | FT-02 | FR-16, FR-17, BR-06 |
| US-04 | Là khách thuê, tôi muốn xem bảng chi phí dự kiến để biết số tiền cần trả. | FT-02 | FR-18, BR-03 |
| US-05 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn khai báo thông tin xe để đưa xe vào hệ thống cho thuê. | FT-03 | FR-06 |
| US-06 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn tạm ngưng cho thuê xe bảo dưỡng để tránh nhận đơn không thể phục vụ. | FT-03 | FR-08 |
| US-07 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối đơn thuê để chủ động chuẩn bị xe. | FT-04 | FR-19 |
| US-08 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn nhận thông báo đơn mới để xử lý kịp thời. | FT-04 | FR-40 |
| US-09 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn lập biên bản giao xe có ảnh để ghi nhận tình trạng ban đầu. | FT-05 | FR-26 |
| US-10 | Là khách thuê, tôi muốn ký xác nhận biên bản giao xe để thống nhất tình trạng xe khi nhận. | FT-05 | FR-27 |
| US-11 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn lập biên bản nhận lại và đối chiếu ảnh để phát hiện thay đổi tình trạng xe. | FT-06 | FR-28 |
| US-12 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn ghi nhận phí phát sinh có bằng chứng để tất toán minh bạch. | FT-06 | FR-29, BR-05 |

Lưu ý về phạm vi: Không có story nào thuộc danh sách ngoài phạm vi tại mục 6 của SRS. Các story trên là một phần Product Backlog, không có nghĩa toàn bộ yêu cầu MVP đã được phân rã hết.

3. Bảng tự đánh giá INVEST

INVEST gồm: Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable.

| Tiêu chí | US-01 | US-03 | US-09 |
| --- | --- | --- | --- |
| Independent | Đạt – Có thể kiểm thử tìm kiếm độc lập | Đạt – Có thể kiểm thử giữ chỗ với dữ liệu giả lập | Đạt – Có thể lập biên bản trên đơn mẫu |
| Negotiable | Đạt – Có thể trao đổi giao diện | Đạt – Có thể thảo luận cách hiển thị thời gian | Đạt – Có thể thống nhất cách chụp ảnh |
| Valuable | Đạt – Giảm thời gian tìm xe | Đạt – Tránh mất xe khi thanh toán | Đạt – Có bằng chứng giao xe |
| Estimable | Đạt – Phạm vi xác định | Đạt – Có quy tắc 30 phút | Đạt – Yêu cầu ảnh và dữ liệu rõ |
| Small | Đạt – Chỉ tìm xe khả dụng | Đạt – Chỉ giữ chỗ và hết hạn | Đạt – Chỉ biên bản giao |
| Testable | Đạt – Có thể kiểm tra xe trống | Đạt – Kiểm tra hạn giữ chỗ | Đạt – Kiểm tra số ảnh và dữ liệu |

Viết lại User Story

Bản trước (chưa đạt):

Là khách thuê, tôi muốn tìm xe, lọc giá, đặt xe, thanh toán và nhận thông báo để thuê xe thuận tiện.

Vấn đề: Story chứa nhiều nghiệp vụ, phụ thuộc nhiều chức năng, khó ước lượng và quá lớn cho một Sprint.

Bản sau (US-01):

Là khách thuê, tôi muốn tìm xe còn trống theo thành phố và thời gian để chọn xe phù hợp.

Đã tách chức năng lọc, đặt xe và thông báo thành các story riêng. US-01 có giá trị độc lập, phạm vi nhỏ hơn và dễ kiểm thử.

4. Acceptance Criteria

Ba story ưu tiên cao nhất được chọn là US-01, US-03 và US-05.

4.1. US-01 – Tìm xe còn trống

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã story | US-01 |
| User Story | Là khách thuê, tôi muốn tìm xe còn trống theo thành phố và thời gian để chọn xe phù hợp. |
| Truy vết | FR-11, BR-02, BR-06, BR-07 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-01, AC-02, AC-03, AC-04 |

AC-01 (luồng chính)

Given khách chọn Vũng Tàu và khoảng thuê hợp lệ, When khách thực hiện tìm kiếm, Then hệ thống hiển thị các xe khả dụng trong toàn bộ khoảng thuê.

AC-02 (ngoại lệ – BR-02)

Given khách chọn thời gian thuê 3 giờ, When khách thực hiện tìm kiếm, Then hệ thống thông báo thời gian thuê tối thiểu là 4 giờ.

AC-03 (ngoại lệ – BR-06)

Given xe A đang được giữ chỗ trong khoảng 08:00–12:00, When khách tìm xe trong khoảng 10:00–14:00 cùng ngày, Then xe A không xuất hiện trong kết quả.

AC-04 (quy tắc BR-07)

Given xe A có đơn trước kết thúc lúc 12:00, When khách tìm xe bắt đầu lúc 12:30 cùng ngày, Then xe A không xuất hiện vì chưa đủ 60 phút chuẩn bị.

4.2. US-03 – Đặt giữ chỗ

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã story | US-03 |
| User Story | Là khách thuê, tôi muốn đặt giữ chỗ xe trong 30 phút để có thời gian thanh toán cọc. |
| Truy vết | FR-16, FR-17, BR-06 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 8 |
| Acceptance Criteria | AC-05, AC-06, AC-07, AC-08 |

AC-05 (luồng chính)

Given khách đủ điều kiện thuê và xe còn trống, When khách tạo đơn hợp lệ, Then hệ thống tạo đơn chờ thanh toán với thời hạn giữ chỗ 30 phút.

AC-06 (ngoại lệ – hết hạn)

Given đơn đang chờ thanh toán, When hết 30 phút mà chưa thanh toán cọc thành công, Then hệ thống tự động hủy đơn và giải phóng giữ chỗ.

AC-07 (ngoại lệ – BR-06)

Given xe đang được giữ bởi một đơn khác có thời gian thuê giao nhau, When khách tạo đơn cho xe đó, Then hệ thống từ chối tạo đơn trùng lịch.

AC-08 (luồng chính)

Given đơn còn thời hạn giữ chỗ, When khách mở trang chi tiết đơn, Then hệ thống hiển thị thời gian giữ chỗ còn lại.

4.3. US-05 – Khai báo xe

| Trường | Nội dung |
| --- | --- |
| Mã story | US-05 |
| User Story | Là chủ cửa hàng, tôi muốn khai báo thông tin xe để đưa xe vào hệ thống cho thuê. |
| Truy vết | FR-06 |
| Mức ưu tiên | Must |
| Story Point | 5 |
| Acceptance Criteria | AC-09, AC-10, AC-11 |

AC-09 (luồng chính)

Given chủ cửa hàng nhập đầy đủ thông tin xe và tải lên 4 ảnh thực tế, When lưu xe, Then hệ thống tạo bản ghi xe thuộc cửa hàng.

AC-10 (ngoại lệ – thiếu ảnh)

Given chủ cửa hàng chỉ tải lên 3 ảnh, When lưu xe, Then hệ thống từ chối lưu và thông báo cần tối thiểu 4 ảnh.

AC-11 (ngoại lệ – thiếu dữ liệu)

Given chủ cửa hàng bỏ trống biển số, When lưu xe, Then hệ thống yêu cầu nhập biển số trước khi lưu.

5. Definition of Done (DoD)

| STT | Điều kiện kiểm chứng |
| --- | --- |
| 1 | Mã nguồn đã được review và merge vào nhánh tích hợp chưa? |
| 2 | Tất cả Acceptance Criteria của story đã có test và đều pass chưa? |
| 3 | Unit test và integration test liên quan đã chạy thành công trên CI chưa? |
| 4 | Story đã được kiểm thử trên Chrome và Safari ở kích thước màn hình điện thoại chưa? |
| 5 | Story đã triển khai lên môi trường staging và Product Owner có thể kiểm tra chưa? |

Mỗi điều kiện chỉ nhận câu trả lời Có/Không. Story chỉ Done khi cả 5 điều kiện đều đạt.

Phân biệt: Acceptance Criteria mô tả hành vi nghiệp vụ riêng của từng story; DoD là tiêu chuẩn hoàn thành chung của mọi story.

Ví dụ US-05: AC yêu cầu phải có ít nhất 4 ảnh xe, còn DoD yêu cầu chức năng tải ảnh đã qua kiểm thử, review và triển khai staging.

6. Prioritized Product Backlog

| Thứ tự | Story | MoSCoW | SP |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 – Tìm xe còn trống | Must | 5 |
| 2 | US-03 – Giữ chỗ 30 phút | Must | 8 |
| 3 | US-05 – Khai báo xe | Must | 5 |
| 4 | US-07 – Xác nhận đơn | Must | 5 |
| 5 | US-09 – Biên bản giao xe | Must | 8 |
| 6 | US-11 – Biên bản nhận lại xe | Must | 8 |
| 7 | US-04 – Bảng chi phí | Should | 3 |
| 8 | US-06 – Tạm ngưng xe | Should | 3 |
| 9 | US-10 – Ký biên bản giao xe | Should | 5 |
| 10 | US-08 – Thông báo đơn mới | Should | 3 |
| 11 | US-12 – Phí phát sinh | Could | 5 |
| 12 | US-02 – Lọc xe nâng cao | Won't | 3 |

Won't nghĩa là chưa ưu tiên trong kế hoạch phát hành đầu tiên, không phải nằm ngoài phạm vi SRS.

Giải trình ưu tiên

| Story | Lý do | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Xe còn trống là thông tin cốt lõi giúp khách quyết định nhanh | BG-02 |
| US-03 | Giữ chỗ tránh mất xe trong lúc thanh toán và giảm đặt trùng | BG-02 |
| US-05 | Cần dữ liệu xe để đưa 400 xe lên nền tảng | BG-01 |
| US-07 | Xác nhận đơn giúp cửa hàng vận hành thực tế | BG-01 |
| US-09 | Ảnh giao xe tạo bằng chứng tình trạng ban đầu | BG-03 |
| US-11 | Ảnh lúc nhận lại giúp đối chiếu và giảm tranh chấp | BG-03 |
| US-02 | Lọc nâng cao chưa thiết yếu khi đã tìm được xe khả dụng theo thời gian và địa điểm | BG-02 |

Kiểm tra: Must = 6/12 = 50%, đạt ràng buộc.

Đây là phân loại ưu tiên để lập kế hoạch, chưa phải cam kết phát hành đầy đủ MVP. Những chức năng bắt buộc theo SRS như thanh toán cọc, duyệt giấy phép lái xe và ký xác nhận hai bên vẫn cần được bổ sung, ưu tiên trước khi phát hành thực tế.

7. Bảng ước lượng Story Point

Sử dụng Planning Poker theo Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13.

Story chuẩn: US-05 = 5 SP, vì cần xây dựng form nhập liệu, kiểm tra dữ liệu, tải ảnh và lưu vào cơ sở dữ liệu.

| Story | SP | Căn cứ so sánh với US-05 |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Tương đương do cần truy vấn và kiểm tra khoảng thời gian |
| US-02 | 3 | Đơn giản hơn, chủ yếu lọc dữ liệu |
| US-03 | 8 | Phức tạp hơn do giữ chỗ, hết hạn và xử lý đồng thời |
| US-04 | 3 | Ít phức tạp hơn, chủ yếu tính và hiển thị chi phí |
| US-05 | 5 | Story chuẩn |
| US-06 | 3 | Chỉ cập nhật trạng thái và thời gian bảo dưỡng |
| US-07 | 5 | Tương đương, có xử lý trạng thái và giới hạn 15 phút |
| US-08 | 3 | Ít phức tạp hơn, xử lý sự kiện thông báo |
| US-09 | 8 | Phức tạp hơn do nhiều ảnh và biên bản |
| US-10 | 5 | Tương đương, có chữ ký và kiểm tra trạng thái |
| US-11 | 8 | Phức tạp hơn do cần đối chiếu hai bộ ảnh |
| US-12 | 5 | Tương đương, có tính phí và bằng chứng |

Tổng Product Backlog: 61 SP.

Không có story nào vượt 13 SP sau khi phân rã. Ví dụ story tổng hợp ban đầu về giao nhận và đối chiếu ảnh được chia thành US-09 (8 SP), US-10 (5 SP), US-11 (8 SP), thay vì giữ một story lớn ước lượng 21 SP.

8. Kế hoạch Sprint 1

8.1. Thông tin Sprint

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Sprint | Sprint 1 |
| Thời lượng | 2 tuần, 10 ngày làm việc |
| Product Owner | Thành viên đóng vai PO |
| Scrum Master | Thành viên đóng vai SM |
| Development Team | 3 Developers giả định |
| Velocity kế hoạch | 18 SP |
| Tổng SP được chọn | 18 SP |

8.2. Sprint Goal

Giúp khách du lịch tìm được xe máy khả dụng và giữ chỗ nhanh chóng trên MotoGo, dựa trên dữ liệu xe thực tế do cửa hàng cung cấp.

8.3. Sprint Backlog

| Story | Nội dung | SP |
| --- | --- | --- |
| US-05 | Khai báo xe | 5 |
| US-01 | Tìm xe còn trống | 5 |
| US-03 | Đặt giữ chỗ 30 phút | 8 |
| Tổng |  | 18 |

Sprint 1 tập trung tạo một luồng thử nghiệm có thể kiểm chứng. Việc hoàn tất thuê xe thực tế còn phụ thuộc các chức năng thanh toán, duyệt hồ sơ và xác nhận đơn trong Sprint sau.

8.4. Phân rã task – US-03

| Task | Công việc | Giờ |
| --- | --- | --- |
| T01 | Thiết kế cấu trúc đơn và trạng thái giữ chỗ | 4 |
| T02 | Xây dựng API tạo đơn thuê | 6 |
| T03 | Kiểm tra xung đột lịch thuê theo BR-06 | 8 |
| T04 | Xây dựng cơ chế tự động hết hạn sau 30 phút | 8 |
| T05 | Xây dựng giao diện đặt và hiển thị thời gian còn lại | 6 |
| T06 | Viết unit test và integration test | 8 |
| T07 | Review, sửa lỗi và kiểm thử staging | 4 |
| Tổng |  | 44 giờ |

8.5. Bảng capacity cá nhân

Giả định mỗi Developer có 6 giờ làm việc hiệu quả mỗi ngày trong 10 ngày, trừ dự phòng 20 giờ/người cho họp Scrum, hỗ trợ và rủi ro.

| Thành viên | Giờ/ngày | Ngày | Dự phòng | Capacity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Developer A | 6 | 10 | 20 | 40 giờ |
| Developer B | 6 | 10 | 20 | 40 giờ |
| Developer C | 6 | 10 | 20 | 40 giờ |
| Tổng |  |  |  | 120 giờ |

Kế hoạch phân bổ dự kiến: US-05 là 28 giờ, US-01 là 32 giờ, US-03 là 44 giờ, tổng 104 giờ. Còn 16 giờ capacity chưa phân bổ để xử lý phát sinh.

Velocity 18 SP là giả định kế hoạch, không được suy ra trực tiếp từ 120 giờ. Sau Sprint 1, nhóm dùng số SP thực sự Done để hiệu chỉnh kế hoạch Sprint tiếp theo.

8.6. Theo dõi và xử lý trở ngại

Scrum Master tổ chức Daily Scrum 15 phút mỗi ngày. Các trở ngại được ghi vào nhật ký, kèm người phụ trách và thời điểm xử lý.

| Rủi ro | Cách xử lý |
| --- | --- |
| Chưa có dữ liệu xe thực tế | Dùng dữ liệu mẫu trước khi tích hợp dữ liệu cửa hàng |
| Hai khách cùng đặt một xe | Dùng transaction và cơ chế khóa phù hợp khi kiểm tra, tạo đơn |
| Tác vụ hết hạn giữ chỗ bị lỗi | Có cơ chế kiểm tra lại và test tự động |
| Thiếu thời gian kiểm thử | Kiểm thử từng story trong Sprint, không dồn đến ngày cuối |

Phụ lục A – Nhật ký vai trò

| Quyết định | Vai trò | Căn cứ |
| --- | --- | --- |
| Ưu tiên tìm xe khả dụng và giữ chỗ | Product Owner | BG-02 và khảo sát 72% khách quan tâm xe còn trống |
| Chọn 18 SP cho Sprint 1 | Scrum Master phối hợp Developers | Velocity giả định và capacity 120 giờ |
| Tách nghiệp vụ giao nhận thành các story riêng | Development Team | INVEST, giảm độ phức tạp và giúp kiểm thử độc lập |

Phụ lục B – Câu hỏi và giả định

Các câu trả lời dưới đây là giả định của nhóm, chưa phải xác nhận của khách hàng.

| Câu hỏi đặt cho khách hàng | Giả định tạm thời | Ảnh hưởng nếu sai |
| --- | --- | --- |
| Một đơn thuê có thể đặt nhiều xe không? | Một đơn chỉ thuê một xe | Phải thay đổi cấu trúc đơn, logic giữ chỗ và giao diện |
| Cửa hàng có thể thay đổi tỷ lệ tiền cọc không? | Không, áp dụng BR-03 thống nhất | Phải bổ sung cấu hình cọc và điều chỉnh tính toán, kiểm thử |

Các bước hoàn thiện trước khi nộp: Cần tạo bảng Trello thật, thêm đầy đủ thẻ và nhãn, đặt chế độ công khai, kiểm tra bằng cửa sổ ẩn danh, sau đó chèn link và ảnh chụp vào báo cáo. Các phần này chưa được thực hiện trực tiếp trên Trello.

Lưu ý quan trọng khi nộp: Báo cáo trên là bản kế hoạch học tập dựa theo SRS, chưa phải hồ sơ triển khai MVP đầy đủ. Trước khi chốt Product Backlog phát hành, cần bổ sung các yêu cầu bắt buộc còn thiếu, đặc biệt là FR-04/BR-01 (điều kiện được thuê), FR-22–FR-23 (thanh toán cọc), FR-27 (hai bên xác nhận giao xe) và BR-03 (quy tắc tiền cọc).

Ngoài ra, mục Won't đối với US-02 cần được Product Owner xác nhận vì FR-12 vẫn thuộc phạm vi MVP của SRS.